# ИНФОРМАЦИЯ

# О ходе реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2017 год  и проекте  муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018 -2022 годы»

В рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2017 год:

1. В поселке Хомутовка благоустроено 15 дворовых территорий многоквартирных домов и одна общественная территория –тротуар по улице Мирная. Подписаны акты-приемки работ по благоустройству (по благоустройству дворовых территорий 6 октября т.г., по благоустройству общественной территории – 23 октября т.г.)

2. Денежные средства из бюджетов всех уровней (федеральный, региональный, местный) использованы в полном объеме.

3. Размещена вся требуемая информация в модуле ГИС ЖКХ в установленные сроки.

4. Разработаны и утверждены решением Собрания депутатов поселка Хомутовка  от 29 сентября т.г. Правила благоустройства территории муниципального образования «поселок Хомутовка».

В рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы»:

5.Разработан Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы». Проект размещен на сайте муниципального образования «поселок Хомутовка». Проект прошел обсуждение жителями поселка Хомутовка (19 сентября т.г. состоялись публичные слушания).

6. Завершена процедура приема предложений по благоустройству дворовых территорий в рамках подготовки муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы».

Подано предложений (заявок на участие) по благоустройству дворовых территории 4-х многоквартирных домов (МКД) и 3-х общественных территорий на общую сумму  1 9666 200 рублей (в 2018 году) и на  сумму 10 146 960 рублей (в 2019-2022 годах)

5. Проведен опрос граждан  по выбору общественной территории для благоустройства в 2018 году.

Результат голосования:  3 общественные территории

-  тротуар по улице Октябрьская (от ул.Мирная до ул.Ударная);

-тротуар по улице Пионерская (от дома №10 до дома №6);

-стадион поселка Хомутовка

6. Принятые НПА  размещены в системе ГИС ЖКХ.

7. Постановлением №200 от 14 ноября 2017 года утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы».

8. На 20 ноября т.г. планируется провести заседание муниципальной общественной комиссии по осуществлению и координации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы», на котором:

- подвести итоги общественного обсуждения дизайн-проекта по благоустройству общественных территории поселка Хомутовка, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы» для выполнения работ по благоустройству в 2018-2022 годах;

-подвести итоги общественного обсуждения дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов поселка Хомутовка, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы» для выполнения работ по благоустройству в 2018-2022 годах.

9. Разработать и утвердить Постановление Администрации поселка Хомутовка  об  утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

10.Дизайн-проекты разместить в системе ГИС ЖКХ в установленные сроки.

11. В соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» провести торги по отбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Депутаты Собрания депутатов поселка Хомутовка обсуждают исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» и Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы»

Председатель Собрания депутатов поселка Хомутовка Н.А.Шатохин и секретарь Собрания И.А. Барышников заслушивают информацию Главы поселка Хомутовка об  исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» и Проекте муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области

на 2018-2022 годы»

Глава поселка Хомутовка Хомутовка А.К.Маслов доводит до сведения депутатов поселка Хомутовка информацию об  исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» и Проекте муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы»

Заместитель Главы Администрации поселка Хомутовка, начальник финансово-экономического отдела Кирющенкова Е.Н.  доводит до сведения депутатов поселка Хомутовка  информацию о денежной составляющей в рамках  исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» и Проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы»

Заместитель Главы Администрации поселка Хомутовка, начальник  отдела по имуществу и землепользованию Лобов Б.П.  доводит до сведения депутатов поселка Хомутовка  информацию о работе муниципальной общественной комиссии по включению дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территория в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы»

Заместитель Главы Администрации поселка Хомутовка, начальник отдела по имуществу и землепользованию Лобов Б.П. отвечает на вопросы депутатов поселка Хомутовка о критериях отбора дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территория для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области

на 2018-2022 годы»