РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «22» марта 2019 года                                                  №60

п.Хомутовка

Об улучшении благоустройства

и санитарного состояния

поселка Хомутовка

В соответствии с Постановлением Администрации Хомутовского района от 19.03.2019 года №137-па «О проведении месячника по благоустройству, обеспечению чистоты и санитарного порядка в населенных пунктах Хомутовского района в 2019 году» и целях наведения образцового санитарно-гигиенического порядка в местах проживания граждан, создания исходных условий придания поселку Хомутовка должного внешнего облика, формирования у жителей потребностей в поддержании на территории населенных пунктов высокого уровня бытовой и санитарно-гигиенической культуры,

Администрация поселка Хомутовка,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Провести в период с 01 апреля 2019 года по  30 апреля 2019 года  в поселке Хомутовка  месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

- Утвердить прилагаемые организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению месячника  образцовой чистоты и санитарного порядка.

- Вовлечь уличные и домовые комитеты в проведение разъяснительной работы среди населения поселка Хомутовка по выполнению организационно-технических мероприятий в ходе проведения месячника образцовой чистоты  и санитарного порядка.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на лиц, ответственных за соблюдение санитарного порядка в поселке Хомутовка.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Хомутовка

Хомутовского района                                    Э.А.Земцов

Утверждены

постановлением Администрации

поселка Хомутовка

от 22.03.2019 г.№60

Мероприятия

по проведению месячника чистоты и порядка

на территории поселка Хомутовка

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
|  | Провести сходы граждан, собрание депутатов, уличных и домовых комитетов, собрания трудовых коллективов по вопросу проведения месячника чистоты и порядка на территории поселка Хомутовка | 01-10 апреля | Земцов Э.А. |
|  | Провести рейды по выявлению нарушений санитарного состояния на закрепленных территориях организаций, учреждений, жилых домов частного сектора и муниципального жилья. Принять к нарушителям санитарного порядка меры административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных нарушениях. | 10-30 апреля | Члены рейдов |
|  | Продолжить регулярное проведение единого санитарного дня недели (пятница) по уборке закрепленной территории организаций, учреждений, жилых домов частного сектора и муниципального жилья. | Весь период | Руководители организаций, учреждений |
| Благоустройство |
| 1. | Регулярно осуществлять уборку бытового мусора от многоквартирных домов и домов частного сектора. | Весь период | Жители поселка |
| 2. | Проводить механическую уборку мусора на проезжей части дорог и тротуаров | Весь период | Семеренко Н.Н. |
| 3. | Благоустроить фасады зданий, сооружений общественного пользования, прилегающие территории организаций, учреждений, жилых домов частного сектора и муниципального жилья. | До 25 апреля | Руководители организаций, учреждений |
| Ремонтно-строительные работы |
| 1. | Произвести ремонт памятников и скульптур. | До 1 мая | ООО ЖКХ |
| 2. | Произвести ремонт тротуаров согласно графика ремонтных работ. | Апрель-май | ООО ЖКХ |
| 3. | Произвести грейдирование грунтовых дорог. | Апрель | ООО ЖКХ |
| 4. | Привести в порядок территории кладбищ и ограждений вокруг них в соответствии с действующими санитарными нормами. | Апрель | МУП ЖКХ |