**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И КООРДИНАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

**П Р О Т О К О Л**

**от «01» сентября 2022 года № 09**

**Присутствовали на заседании комиссии:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | Земцов Эдуард Анатольевич  Лобов Борис Петрович | Глава поселка Хомутовка,  председатель комиссии  Начальник отдела по имуществу, землепользованию и ЖКХ Администрации поселка Хомутовка,  заместитель председателя комиссии (по согласованию) | | Кузьмичева Елена Николаевна | Специалист МКУ «Отдел хозяйственного обслуживания поселка Хомутовка», секретарь комиссии | | Члены комиссии: | | | Лактюшина Галина Николаевна  Кирющенкова Екатерина Николаевна | Консультант отдела строительства и архитектуры Администрации Хомутовского района (по согласованию)  Начальник финансово-экономического отдела Администрации поселка Хомутовка | | Бондарева Елена Владимировна | Руководитель МКУ «Отдел хозяйственного обслуживания поселка Хомутовка» | | Синикова Татьяна Ивановна  Бандурина Тамара Владимировна | Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка (по согласованию)  Депутат Собрания депутатов поселка Хомутовка | |  |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 01 сентября 2022 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 01 августа 2022 года.

**СЛУШАЛИ** по вопросу повестки дня **Кирющенкову Е.Н.,** члена комиссии:

Кирющенкова Е.Н. ознакомила членов комиссии с Соглашением о предоставлении в 2022 году субсидии из областного бюджета местному бюджету поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, в рамках которого предусмотрено направить бюджету поселка Хомутовка **1 235 515,0** руб. на исполнение обязательств по муниципальной программе «Формирование современной городской среды»: средства федерального бюджета в сумме **1 209 172,96** рублей, средства областного бюджета в сумме **26 342,04** рубля. В рамках заключенного Соглашения предусмотрены денежные средства бюджета поселка Хомутовка в сумме **21 412,00** рублей.

По состоянию на 01 сентября 2022 года предусмотренные Соглашением денежные средства использованы:

-на благоустройство общественных территорий в сумме - **0** руб.

в т.ч. средства федерального бюджета – **0** руб.

средства областного бюджета – **0** руб.

средства местного бюджета – **0** руб.

О чем и составлен Отчет о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 01 сентября 2022 года.

**РЕШИЛИ**:

Утвердить Отчет о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 01 сентября 2022 года (прилагается).

**СЛУШАЛИ** по второму вопросу повестки дня председателя комиссии, Главу поселка Хомутовка Земцова Э.А.

Эдуард Анатольевич ознакомил членов комиссии с исполнением органами местного самоуправления поселок Хомутовка целевых показателей результативности предоставления субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. По состоянию на 01 сентября 2022 года органами местного самоуправления поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области исполнены следующие целевые показатели:

- начаты работы по благоустройству общественной территории расположенной по адресу: п. Хомутовка, ул. Советская, детская площадка;

- разработан дизайн-проект благоустройства общественной территории тротуар по ул. Советская в п. хомутовка;

- получено Положительное заключение государственной экспертизы проектов Курской области №01-18/04-283 от 28.07.2022г.;

- подана заявка на участие в отборе муниципальных образований Курской области на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;

- в систему ГИС ЖКХ внесена вся необходимая информация.

**РЕШИЛИ**:

Утвердить Отчет о выполнении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 01 сентября 2022 года (прилагается).

**Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э. А. Земцов**

**Зам. Председателя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. П. Лобов**

**Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Н. Кузьмичева**

**Члены комиссии:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Г. Н. Лактюшина**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Е. Н. Кирющенкова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Бондарева**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. В. Бандурина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_**Т. И. Синикова**