АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА ХОМУТОВКА
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» февраля 2016 года  №08

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области на 2017-2019 годы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области

В целях реализации Закона Курской области от 22.08.2013 года №63-ЗКО «О вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области» и постановления Администрации Курской области от 27.12.2013 года №1038-па «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области»

Администрация поселка Хомутовка

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области на 2017-2019 годы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

3. Постановление размещается на официальном сайте Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области и подлежит обнародованию.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Хомутовка

Хомутовского района__________________А.К.Маслов

Приложение №1

к порядку разработки краткосрочных планов

реализации региональной программы проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Курской области

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ,

расположенных на территории    МО поселок ХОМУТОВКА  Курской области, на 2017-2019 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома ( далее МКД) А) | Год постройки | Общая площадь, кв. метров | Площадь жилой части здания, кв. метров | Площадь нежилых помещений фукнкционального назначения , кв. метров | Виды работ ( услуг) по капитальному ремонту, стоимость рублей на 1 квадратный метр общей площади | Строительный контроль | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД ( без строительного контроля) | Общая стоимость капитального ремонта, включая строительный контроль | Срок окончания капитального ремонта | Источник финансирования работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Инженерные сети электроснабжения | Инженерные сети теплоснабжения | Инженерные сети газоснабжения | Инженерные сети водоснабжения | Инженерные сети водоотведения | Лифтовое оборудование | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Замена дверей, окон в МОП | Разработка проектной документации |  |  |  |  | Государственная поддержка, в том числе | Бюджет муниципального образования | Средства собственников помещений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКК | Областной быджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб/м2 | руб/м2 | руб | квартал, год | руб | руб | руб. | Руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.00 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Ул. Советская д.12 | 1963 | 437.9 | 402,2 | 0 | 620 | 1095 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 0 | 305 | 60 | 430 | 48 | 85.9852 | 4066 | 1818154.3 | 4кв. 2019г. |  |  |  | 1818154.3 |
|  | Ул. Пионерская д.8 | 1962 | 380.2 | 356.5 | 0 | 620 | 0 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 0 | 305 | 60 | 430 | 48 | 62.5522 | 2971 | 1153356.5 | 4кв. 2019г. |  |  |  | 1153356.5 |
|  | ИТОГО 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2971510.8 |  |  |  |  | 2971510.8 |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Пионерская д.3 | 1962 | 1502.8 | 1305.97 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 480 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 62.3382 | 2961 | 4543472.6 | 4кв. 2019г. |  |  |  | 4543472.6 |
| 2 | Ул. Советская д.10 | 1963 | 614.9 | 357.4 | 18.5 | 620 | 1095 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 78 | 305 | 60 | 430 | 48 | 87.6544 | 4144 | 2602044.3 | 4кв. 2019г. |  |  |  | 2602044.3 |
| 3 | Ул. Советская д.3 | 1961 | 952 | 755.7 | 41.5 | 620 | 1095 | 0 | 375 | 480 | 0 | 465 | 0 | 305 | 60 | 430 | 48 | 81.962 | 3878 | 3769883.8 | 4кв. 2019г. |  |  |  | 3769883.8 |
|  | ИТОГО 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10915400.7 |  |  |  |  | 10915400.7 |
|  | 2019год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Советская д.2 | 1963 | 473.5 | 439.1 | 0 | 620 | 1095 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 0 | 305 | 60 | 430 | 48 | 85.9852 | 4066 | 1965964.9 | 4кв. 2020г. |  |  |  | 1965964.9 |
| 2 | Ул. Советская д.4 | 1963 | 514.8 | 453.6 | 0 | 620 | 1095 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 0 | 305 | 60 | 430 | 48 | 85.9852 | 4066 | 2137441.9 | 4кв. 2020г. |  |  |  | 2137441.9 |
| 3 | Ул. Советская д.6 | 1963 | 502.4 | 374.9 | 66.1 | 620 | 1095 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 0 | 305 | 60 | 430 | 48 | 85.9852 | 4066 | 2085957.4 | 4кв. 2020г. |  |  |  | 2085957.4 |
| 4 | Ул. Кирова д.3 | 1959 | 448.4 | 404.9 | 0 | 620 | 1095 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 0 | 305 | 60 | 430 | 48 | 85.9852 | 4066 | 1861750.2 | 4кв. 2020г. |  |  |  | 1861750.2 |
| 5 | Ул. Кирова д.9 | 1959 | 253.5 | 2013.9 | 0 | 620 | 1095 | 188 | 375 | 480 | 0 | 465 | 0 | 305 | 60 | 430 | 48 | 85.9852 | 4066 | 1052528.2 | 4кв. 2020 |  |  |  | 1052528.2 |
|  | ИТОГО 2019год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9103642.6 |  |  |  |  | 9103642.6 |